**MADA SOLUTIONS**

**Aplicación de Gestión de Clientes**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 05**

**11/10/2021, 6 pm**

**SPRINT No. \_\_5\_ SEMANA No. \_\_5\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Avances y nuevas implementaciones

1. Seguimiento a tareas

1. Dificultades presentadas

1. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.** Se acordó implementar una app para almacenar libros ya que la anterior app fue imposible de realizar.

**2.** Cada integrante del grupo se comprometió en esta semana a realizar el seguimiento de las actividades comprometidas.

**3.** Se vio la necesidad de realizar lo antes posible la integración entre interfaces para poder avanzar satisfactoriamente con la aplicación.

**4.** Se acordó que en esta semana quede finalizada la integración entre interfaces e iniciar con la redacción de los documentos, especialmente del denominado: 01\_Documentación\_de\_Software\_ISO-IEC-IEEE-29148

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Redacción de los documentos | Fernando Mauricio Andrade Luna | 11/10/2021 |
| Realizar el resumen de las reuniones y organizarlas | Fernando Mauricio Andrade | 11/10/2021 |
| Back end e Integración entre interfaces | Diego Andrés Ramírez | 11 al 14/10/2021 |
| Front end e Integración entre interfaces | Fernando Mauricio Andrade Luna | 11 al 14/10/2021 |
| Back end e Integración entre interfaces | Estefany Romero | 11 al 14/10/2021 |

**ASISTENTES**

Estefany Romero **(Development Team)**

Diego Andrés Ramírez **(Development Team)**

Fernando Mauricio Andrade **(Development Team)**