**MADA SOLUTIONS**

**Aplicación de Gestión de Clientes**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 01**

**13/09/2021, 11 am**

**SPRINT No. \_\_1\_ SEMANA No. \_\_1\_**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Acuerdos sobre dinámica de trabajo

1. Seguimiento a tareas

1. Dificultades presentadas

1. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.** El grupo trabajará coordinadamente por medio del grupo de whatsapp. Las reuniones se realizaran por medio de Google Meet y utilizaremos github para sincronizar el trabajo de cada uno.

**2.**(Ver Plan del Sprint, Punto 1,2,3,4.)

**3.** Se necesita crear el gitHub del grupo, crear las ramas individuales y agregar al resto de compañeros (Lo realizará Fernando Mauricio Andrade Luna)

**4.** Se concertará el diagrama de la aplicación y las tareas que cada uno de los integrantes realizará

**5.** Se acuerda que Diego Andrés Ramírez se encargue de los Mockups de la app

**6.** Se acuerda que Ana Cristina Rios se encargará del esqueleto de la app

**7.** Se acuerda que Estefany Romero se encargará del logotipo y de la parte visual de la app

**COMPROMISOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Configuración de repositorio (github) | Fernando Mauricio Andrade Luna | 14/09/2021 |
| Realizar el resumen de las reuniones y organizarlas | Fernando Mauricio Andrade | 14/09/2021 |
| Mockups de la app | Diego Andrés Ramírez | 15 y 16/09/2021 |
| Esqueleto de la app | Ana Cristina Rios | 14 ,15, 16 y 17/09/2021 |
| logotipo parte visual de la app | Estefany Romero | 14 y 15/09/2021 |

**ASISTENTES**

Aura Cristina Rios **(Product owner)**

Estefany Romero **(Development Team)**

Diego Andrés Ramírez **(Development Team)**

Fernando Mauricio Andrade **(Development Team)**